|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projektsteckbrief | | |
| Projektname  „GourmetGuide: Gaumenschmaus“ | | |
| Projektauftraggeber\*in  Benjamin Kretzmer | Projektleiter\*in  Carlo Gliech | |
| Kurzbeschreibung des Projekts  Das Projekt „GourmetGuide“ zielt darauf ab, eine Webanwendung zu entwickeln, auf der Nutzende Kochrezepte erstellen, teilen und suchen können. Außerdem soll es Nutzern möglich Konten zu erstellen und sich mit diesen auf der Webseite anzumelden | | |
| Projektstartereignis  Prüfung der Projektidee durch den Auftraggeber in der Vorlesung am 22.08.2024 | Projektstarttermin  22.08.2024 | Projektdauer  2 Monate |
| Projektendereignis  Erfolgreicher Test aller Funktionen vor dem 29.10.2024 | Projektendtermin  29.10.2024 |
| Projektziele   * Einhaltung des Personalbudgets * Umsetzung aller relevanten Features bis zum Abgabetermin am 29.10.2024 * Kernfeatures sollen einwandfrei und ohne Bugs funktionieren * skalierbarer Aufbau, um Erweiterungen zu ermöglichen | | |
| Meilensteine  M0: Projektstart  M1: Fertigstellung des Frontend  M2: Fertigstellung des Backend  M3: Zusammenführung Frontend und Backend  M4: Fehlerbehebung  M5: Launch der Webanwendung  M6: Projektabschluss | Projektressourcen und Projektbudget   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Ressourcenart | Menge | Kosten | | Personalbudget | 304 h |  | | Server-Hosting |  | 10€ | | |
| Projektmitglieder   * Carlo Gliech * Josefine Birkner * Tobias Horn * Sven Schober | Hauptrisiko, -risiken   * Hostserver fällt aus und die Webseite bzw. die benötigten APIs sind nicht mehr verfügbar * Wegfall eines Teammitgliedes * Bugs auf der Webseite werden nicht gefunden | |